Plan Maestro de Arquitectura: satelite.ar

Resumen del Proyecto

- Objetivo: Construir un portal de curación de contenido (satelite.ar) donde el administrador (usted) pueda publicar análisis (Posts) enriqueciendo datos e imágenes de fuentes externas (como la NASA), con un enfoque en Argentina.

- Arquitectura: MVC Desacoplado (Microservicios).

- Stack Tecnológico (Ecosistema Vercel):

  - Frontend: Next.js (Desplegado en Vercel Edge).

  - Backend: Nest.js (Desplegado como Vercel Serverless Functions).

  - Base de Datos: Vercel Postgres (PostgreSQL gestionado).

  - Entorno Local: Docker (para PostgreSQL y Redis).

- Modelo de Datos Central: Post y Tag (relación muchos-a-muchos).

Fase 0: Estrategia y Definición (Completada)

Esta fase consistió en establecer los cimientos estratégicos de la aplicación.

- 1. Definición Funcional: Se ha definido el proyecto como un ABM (CRUD) tipo blog/portal, donde la entidad principal es un Post (artículo) que usted crea.

- 2. Modelo de Datos (Esquema MVP):

  - Post: Contiene su análisis (título, contenido en Markdown, slug), la fecha del evento (eventDate) y las referencias a la fuente (sourceImageUrl, sourceApiName). Tendrá un estado (draft, published).

  - Tag: Gestiona los temas (ej. "Incendios", "Sequía") para filtrado.

  - Relación: Un Post puede tener múltiples Tags y un Tag puede estar en múltiples Posts.

- 3. Estrategia de Despliegue (Opción 1): Se prioriza el Ecosistema Vercel Nativo. El frontend (Next.js) y el backend (Nest.js) se desplegarán en la misma plataforma (Vercel) y se conectarán a Vercel Postgres.

- 4. Arquitectura MVC: Se confirma que usaremos un patrón MVC desacoplado, donde Nest.js maneja el Modelo y el Controlador de API, y Next.js maneja la Vista y el Controlador de UI.

Fase 1: Arquitectura y Diseño (Nuestro Próximo Paso)

En esta fase diseñamos los "planos" técnicos antes de escribir código.

- 1. Diseño de la Base de Datos (Esquema Detallado):

  - Herramienta: Usaremos Prisma como nuestro ORM. Es moderno, se integra perfectamente con Nest.js y Next.js, y gestiona las migraciones de base de datos de forma muy limpia.

  - Entregable: Un archivo schema.prisma que define formalmente los modelos Post, Tag y su relación (PostsOnTags).

- 2. Diseño del Contrato de API (API RESTful):

  - Objetivo: Definir cada endpoint que el backend (Nest.js) expondrá. Esto es crucial para que el frontend (Next.js) sepa cómo comunicarse.

  - Entregable (Endpoints a definir):

    - GET /api/posts: Obtener lista de posts (publicados, paginados).

    - GET /api/posts?tag=sequia: Filtrar posts por tag.

    - GET /api/posts/:slug: Obtener un post específico (para la vista pública).

    - GET /api/tags: Obtener la lista de todos los tags.

    - Rutas de ABM (Protegidas):

    - POST /api/posts: Crear un nuevo post (borrador).

    - PATCH /api/posts/:id: Actualizar un post (ej. cambiar estado a published).

    - DELETE /api/posts/:id: Eliminar un post.

    - POST /api/tags: Crear un nuevo tag.

- 3. Diseño de Flujo de Usuario (Wireframes Conceptuales):

  - Definir las páginas clave que necesita el frontend (Next.js).

  - Vista Pública (Next.js - SSG/SSR):

    - / (Home): Lista paginada de todos los Posts publicados.

    - /posts/[slug] (Detalle de Post): Muestra un Post individual.

    - /temas/[slug] (Página de Tag): Lista de Posts filtrados por un Tag.

  - Vista de Administración (Next.js - CSR):

    - /admin: Dashboard para gestionar (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) todos los Posts y Tags. (Inicialmente simple, sin login).

Fase 2: Configuración del Entorno de Desarrollo (El Taller)

Preparar las herramientas locales para un desarrollo eficiente y coherente con producción.

- 1. Estructura del Monorepo:

  - Herramienta: Usaremos Turborepo para gestionar el monorepo.

  - Estructura:

  - /satelite-ar

  - |-- /apps

  - |   |-- /web      (Nuestro frontend Next.js)

  - |   `-- /api      (Nuestro backend Nest.js)

  - |-- /packages

  - |   `-- /ui       (Componentes React compartidos, opcional)

  - `-- turbo.json

- 2. Configuración de Docker (Local):

  - Objetivo: Simular la base de datos de Vercel en nuestra máquina local.

  - Entregable: Un archivo docker-compose.yml.

  - Servicios:

    - db: Contenedor oficial de postgres.

    - cache: Contenedor oficial de redis (buena práctica tenerlo listo para caché de sesión o API).

  - Nota Clave: Vercel no usará este archivo. Es solo para desarrollo local.

- 3. Inicialización (Scaffolding):

  - Inicializar el proyecto apps/web (Next.js con App Router).

  - Inicializar el proyecto apps/api (Nest.js).

  - Instalar y configurar Prisma en apps/api para que se conecte a la base de datos de Docker.

- 4. Conexión Vercel (Local):

  - Instalar Vercel CLI.

  - Ejecutar vercel link para conectar el repositorio.

  - Usar vercel dev para ejecutar el entorno completo localmente, simulando las Serverless Functions (esto leerá el docker-compose.yml para las variables de entorno).

Fase 3: Desarrollo del Backend (Nest.js)

Construir la lógica de negocio y la API REST según el contrato definido en la Fase 1.

- 1. Conexión y Módulos Core:

  - Configurar PrismaModule en Nest.js.

  - Ejecutar prisma migrate dev para crear las tablas en la base de datos local de Docker.

- 2. Módulo Post (CRUD):

  - Crear PostModule, PostController y PostService.

  - Implementar toda la lógica de negocio (crear slug automáticamente, validar datos, gestionar estados draft/published).

  - Implementar los endpoints REST definidos en la Fase 1.

- 3. Módulo Tag (CRUD):

  - Crear TagModule, TagController y TagService.

  - Implementar los endpoints REST definidos en la Fase 1.

- 4. Módulo NasaProxy (Opcional Escalable):

  - Crear un endpoint simple (ej. GET /api/proxy/apod) que llame a una API de NASA (ej. APOD).

  - Propósito: Ocultar la NASA_API_KEY en el backend. El frontend (ABM) puede llamar a este endpoint para obtener inspiración o datos de origen.

- 5. Pruebas Unitarias:

  - Usar Jest (integrado en Nest.js) para crear pruebas unitarias para la lógica de negocio clave en los Services (ej. PostService).

Fase 4: Desarrollo del Frontend (Next.js)

Construir la interfaz de usuario (Vistas) que consume la API del backend.

- 1. Estructura y UI (App Router):

  - Configurar las rutas de página según el diseño de la Fase 1 (/, /posts/[slug], /temas/[slug], /admin).

  - Crear componentes de UI reutilizables (ej. PostCard, Navbar, MarkdownRenderer).

- 2. Vistas Públicas (Renderizado de Servidor):

  - Ruta principal (/) y /temas/[slug]: Serán React Server Components (RSC). Usarán fetch (del lado del servidor) para llamar al GET /api/posts de nuestro backend Nest.js.

  - Detalle de Post (/posts/[slug]): Usaremos Generación de Sitios Estáticos (SSG) (con generateStaticParams) para los posts publicados. Esto brinda el mejor rendimiento SEO.

- 3. Vistas de Administración (Renderizado de Cliente):

  - La ruta /admin será renderizada en el cliente (CSR).

  - Usará useEffect o SWR para llamar a la API de Nest.js.

  - Construir los formularios para Crear y Editar Posts y Tags.

  - Futura Mejora: Proteger esta ruta con autenticación (ej. NextAuth.js).

Fase 5: Despliegue y Puesta en Marcha (Vercel)

Mover la aplicación del entorno local (localhost) a la nube (satelite.ar).

- 1. Provisión de Cloud:

  - En el dashboard de Vercel, crear el proyecto.

  - Usar la integración de Vercel para provisionar una nueva base de datos Vercel Postgres.

  - Copiar la URL de la base de datos de producción (DATABASE_URL).

- 2. Configuración de Variables de Entorno:

  - En Vercel, configurar la DATABASE_URL (de producción) y la NASA_API_KEY.

- 3. Configuración de Monorepo en Vercel:

  - Vercel detectará Turborepo.

  - Asegurar que Vercel sepa que apps/web es el frontend (Next.js) y apps/api es el backend (Nest.js). Vercel tiene configuraciones automáticas para Nest.js que lo convierten en Serverless Functions.

- 4. Migración de Base de Datos (Producción):

  - Configurar un script en el package.json (ej. build-db) que Vercel ejecutará durante el despliegue.

  - Este script debe ejecutar: npx prisma migrate deploy para aplicar nuestro esquema de la Fase 1 a la base de datos de Vercel Postgres.

- 5. Despliegue y DNS:

  - Hacer git push a la rama main. Vercel construirá ambos proyectos (Nest.js y Next.js) y los desplegará.

  - Asignar el dominio satelite.ar al proyecto de Vercel.

  - Realizar pruebas E2E (End-to-End) en producción.